Guion docente · Clase 4 · Metodologias agiles

Curso: Seminario de Sistemas (FI303301) · 120 min

Hilo: Proyecto Integrador VetCare — planos del sistema de la clinica «Huellitas»

Avance del PI (si se hace la practica): Queda listo el backlog priorizado de VetCare repartido en sprints del semestre, con las primeras historias de usuario escritas con criterios de aceptacion.

Practica (opcional): Clases/Clase 4 - Metodologias agiles/Taller PI - Clase 4 - VetCare.docx — no esta en el deck

Herramienta: draw.io · Excalidraw · Google Docs

Slides: Clases/Clase 4 - Metodologias agiles/Presentacion.pptx

Sin mapa del curso, sin bio del docente, sin fechas de periodo: eso vive en la Sesion 0.

Fundamento teorico para el docente

Apoyo por diapositiva

Todo lo que hay que decir esta proyectado. Esta seccion dice que subrayar en cada lamina, no repite su contenido.

El manifiesto agil se firmo en 2001 por diecisiete personas cansadas de... — 5 vinetas.

Individuos e interacciones SOBRE procesos y herramientas; software funcionando SOBRE documentacion exhaustiva; colaboracion con el cliente SOBRE negociacion contractual; respuesta ante el cambio SOBRE seguir un plan.

Scrum es un marco de trabajo, no una metodologia completa: define lo... — 6 vinetas.

En el sistema de la clinica el docente actua como vocero de la clinica en el rol de Product Owner, y cada estudiante -o cada equipo, si el docente lo autoriza- hace de equipo de desarrollo que se compromete con un objetivo de sprint.

Kanban viene de otra tradicion y su promesa es distinta: no impone... — 4 vinetas.

En el sistema de la clinica el tablero seria Por hacer / Modelando / En revision del cliente / Aprobado, y la politica de la ultima columna podria ser 'solo pasa a Aprobado si tiene diagrama, mockup y visto bueno de la clinica'.

Hay dos palabras que se usan como sinonimos y significan cosas... (1/2) — 3 vinetas.

Agil hace las dos cosas al mismo tiempo.

Hay dos palabras que se usan como sinonimos y significan cosas... (2/2) — 2 vinetas.

Agil no significa trabajar sin documentacion, y este es el malentendido... — 4 vinetas.

Un equipo agil documenta historias de usuario con criterios de aceptacion, la Definicion de Terminado, las decisiones de arquitectura, el diccionario de datos y los diagramas que hagan falta, pero los escribe justo a tiempo y los mantiene vivos.

El plan de sprints en Mermaid (gantt) — 15 vinetas.

El tablero de flujo con limite de trabajo en curso — 20 vinetas.

Demo que usted debe poder repetir: El docente arma en pantalla el tablero de VetCare, arrastra una tarjeta de 'Por hacer' a 'En revision del cliente' y muestra que pasa cuando se rompe el limite de trabajo en curso.

Plan minuto a minuto (120 min)

0-10 · Encuadre

Decir: «Hoy el tema es: Metodologias agiles. Todo lo que vamos a ver esta en las laminas.»

Pasar asistencia. Recordar donde quedo el avance de la clase pasada.

10-40 · Teoria Core

Cubrir el fundamento de arriba apoyandose en las laminas de teoria (una por concepto)

y en las de codigo proyectable. Cada 8-10 min, amarrar al producto: «esto es lo que van a dejar hoy en VetCare».

Pregunta al aire (2 min): ¿donde encaja esto en su VetCare?

40-60 · Demo en vivo

Decir: «Miren mi pantalla. Dominio VetCare — no otro ejemplo.»

Demo: El docente arma en pantalla el tablero de VetCare, arrastra una tarjeta de 'Por hacer' a 'En revision del cliente' y muestra que pasa cuando se rompe el limite de trabajo en curso.

Escribir el codigo en vivo (no copiar-pegar). Codigo de apoyo:

Kit docente/Clase 4/Plantillas/Backlog-y-Sprints-VetCare.md

60-105 · Practica guiada (OPCIONAL) = avance del PI

No hay laminas para esta franja: la guia es el archivo

Clases/Clase 4 - Metodologias agiles/Taller PI - Clase 4 - VetCare.docx (compartirlo, no proyectarlo).

Si hoy no se hace, usar el tiempo para profundizar la teoria y la demo.

Decir (si se hace): «Abran su proyecto VetCare. Trabajo individual por defecto; si autorice equipo, el archivo puede ser compartido pero cada uno entrega en ExamLab. Esto suma a la rubrica del PI.»

Actividades:

En Google Docs escriba el Product Backlog de VetCare con al menos ocho items redactados como historias de usuario cortas, cada uno con prioridad (Alta/Media/Baja) y una justificacion de valor para Huellitas en una linea.

Priorice el backlog en orden de arriba hacia abajo y explique por escrito, en dos renglones, por que el primer item es el primero (pista: resuelve uno de los tres dolores de la clinica).

Escriba tres historias completas con criterios de aceptacion en formato Dado/Cuando/Entonces, y asegurese de que cada historia tenga al menos un escenario alternativo o de error, no solo el camino feliz.

Redacte la Definicion de Terminado para artefactos de diseño (por ejemplo: tiene diagrama en draw.io, tiene mockup, esta revisado por un compañero y tiene el visto bueno del cliente) y escribala en la cabecera del tablero.

En draw.io o Excalidraw arme el tablero con las columnas Por hacer / Modelando / En revision del cliente / Aprobado, ponga el limite de trabajo en curso en dos para las columnas del medio, distribuya las tarjetas en tres sprints con su objetivo y entregable de diseño, exporte a PDF y suba a ExamLab.

Circular por los puestos. Empujar evidencia funcionando, no perfeccionismo.

Entregable: Un tablero en draw.io o Excalidraw con el Product Backlog priorizado de VetCare y las columnas de flujo con limite de trabajo en curso, mas un documento con el plan de tres sprints (objetivo y entregable de diseño de cada uno), la Definicion de Terminado y tres historias de usuario con criterios en formato Dado/Cuando/Entonces.

105-120 · Sintesis y cierre

Si hubo practica, repasar los criterios de exito del archivo del taller (no estan en el deck).

Aplicar el quiz corto de Kit docente/Clase 4/Quiz Clase 4 - VetCare.docx

(la clave va aparte y no se proyecta).

Decir (si hubo practica): «Queda avanzado: Queda listo el backlog priorizado de VetCare repartido en sprints del semestre, con las primeras historias de usuario escritas con criterios de aceptacion.. Entrega en ExamLab, domingo 23:59.»

Solucion del taller (privada)

Kit docente/Clase 4/Solucion Taller Clase 4 - VetCare.docx — no proyectar completa.