# Guion Docente Clase 15 - Entrega del Informe Final y Cierre

## Cronograma de la Sesión

- 6:30PM a 6:40PM - Revisión de dudas sobre la estabilización del código (Code Freeze).

- 6:40PM a 7:40PM - Teoría Core (1 Hora): El Hito de Lanzamiento (Release), el Arte del Handover (Entrega al cliente), la Anatomía de las Release Notes. Ceremonias Ágiles: Retrospectiva (Qué salió bien, qué salió mal) y Análisis Post-mortem.

- 7:40PM a 8:00PM - Descanso.

- 8:00PM a 8:40PM - Taller guiado: Ensamblaje del empaquetado final (ZIP/Release Tag en Git), redacción de las Release Notes definitivas y ejecución de una mini-retrospectiva de equipo.

- 8:40PM a 9:10PM - Quiz corto, cierre y control de asistencia (Indicaciones para la sustentación final de la próxima semana).

## 1. Profundidad Teórica (6:40PM - 7:40PM)

El Hito del Lanzamiento (Release):

Guion: "El código ya no se toca más; está congelado. Hoy el software pasa de ser un 'proyecto en desarrollo' a ser un 'producto real'. A este hito se le llama Lanzamiento o Release. En la industria, esto significa generar un empaquetado inmutable (un archivo .zip, un .jar, o un Tag de Git v1.0.0) que contiene el código exacto, probado y documentado que se le entregará al cliente."

El Arte del Handover (Traspaso):

Guion: "Ustedes no van a vivir para siempre en la veterinaria instalando el software todos los días. Tienen que hacer un Handover (Traspaso o Entrega). Un handover exitoso es entregar las 'llaves del carro' junto con el manual. Implica entregar el repositorio limpio, el Manual de Usuario terminado y las dependencias (como el SDK de Java) claramente explicadas. Si el cliente tiene que llamarlos al día siguiente para saber cómo arrancar el programa, el handover fracasó."

Release Notes (Notas de Lanzamiento):

Guion: "Todo software que se lanza viene acompañado de sus Release Notes. Es un documento formal (y a veces comercial) donde le decimos al mundo: 'Aquí está la versión 1.0. Esto es lo que incluye, esto es lo que reparamos, y estas son las limitaciones que aún existen'. Es un ejercicio de transparencia absoluta."

Retrospectiva Ágil y Post-Mortem:

Guion: "El ciclo no termina cuando se entrega el código; termina cuando el equipo aprende. En las metodologías Ágiles (como Scrum), hacemos una Retrospectiva respondiendo tres preguntas sin buscar culpables: ¿Qué empezamos a hacer? ¿Qué dejamos de hacer? ¿Qué continuamos haciendo?

Y si el proyecto tuvo una crisis grave (por ejemplo, casi no logran terminar el MVC), hacemos un Post-mortem: un análisis clínico de por qué falló el proceso para no repetirlo el próximo semestre."

## 2. Explicación de los Artefactos en Vivo

Hoy no hay código Java porque estamos en "Code Freeze". Hoy mostraremos cómo se estructuran los documentos de cierre del proyecto.

Bloque 1: Las Release Notes

(Guion: "Miren este formato en Markdown. No son notas para programadores, son notas para el cliente o el Product Owner. Detallamos la versión exacta, las características estrella que logramos completar y, muy importante, los problemas conocidos (Known Issues) que decidimos dejar pasar en el Triage.")

# 🚀 Release Notes - VetCare v1.0.0

**Fecha de Lanzamiento:** 11 de Junio de 2026
**Estado:** Estable (Producción)

### 🎉 Novedades (Features)
- Registro completo de pacientes (Perros y Gatos).
- Persistencia en memoria garantizada por el patrón Singleton.
- Menú interactivo por consola con protección contra errores de tipeo.

### ⚠️ Problemas Conocidos (Known Issues)
- Actualmente el sistema no exporta los datos a PDF (Planificado para v2.0).

Bloque 2: La Matriz de Retrospectiva

(Guion: "Haremos un ejercicio honesto con nosotros mismos usando la matriz 'Start, Stop, Continue' (Empezar, Dejar, Continuar). Esto es fundamental en cualquier empresa moderna de tecnología.")

## 3. Solución del Taller del Estudiante (Para uso del Docente)

Resolución paso a paso que debes esperar durante el Taller:

- Los estudiantes se reunirán con su equipo de trabajo de VetCare.

- Auditarán por última vez su archivo README.md asegurándose de que el Diagrama UML y el Manual de Usuario estén listos.

- Crearán un archivo RELEASE_NOTES.md usando la plantilla, documentando oficialmente la versión 1.0.0.

- Crearán un archivo RETROSPECTIVA.md y, como equipo, debatirán y escribirán al menos una cosa que hicieron mal este semestre (Ej. "Dejamos el testing para el último día") y una que hicieron bien (Ej. "Nos dividimos el MVC eficientemente").

- (Empaquetado): Comprimirán toda la carpeta de su proyecto en un archivo llamado VetCare_v1.0.0_GrupoX.zip (O generarán el Release Tag en GitHub), dejándolo listo para la sustentación de la próxima semana.