## Slide 1
Clase 4
Metodologias agiles
Iterar e incrementar sin dejar de documentar
1

## Slide 2
Encuadre de hoy
– Tema: Metodologias agiles
– Iterar e incrementar sin dejar de documentar
– Herramienta del tema: draw.io · Excalidraw · Google Docs · Bloque 120 min
– Ejemplo de toda la clase: VetCare, el sistema de la clinica «Huellitas».
2

## Slide 3
Mapa del bloque de hoy (120 min)
0-10
Encuadre y repaso
10-40
Teoria Core del tema de hoy
40-60
Demo en vivo sobre VetCare
60-105
Practica (opcional, guia en la carpeta)
105-120
Sintesis y cierre
Solo el bloque de esta clase · 120 min
3

## Slide 4
El manifiesto agil se firmo en 2001 por diecisiete personas cansadas de...
– El manifiesto agil se firmo en 2001 por diecisiete personas cansadas de proyectos que entregaban documentos perfectos y sistemas inservibles.
– Tiene cuatro valores y la clave esta en la palabra que los une: 'sobre'.
– Dice sobre, no 'en vez de': lo de la derecha sigue teniendo valor, solo que lo de la izquierda tiene mas.
– Ademas hay doce principios, y tres son muy utiles aqui: entregar valor pronto y con frecuencia, aceptar el cambio incluso tarde, y mantener un ritmo sostenible.
– En VetCare esto se traduce en algo muy concreto: es mejor mostrarle a Huellitas un mockup imperfecto de la ficha en la semana tres que un documento de ochenta paginas en la semana quince.
4
Notes: Individuos e interacciones SOBRE procesos y herramientas; software funcionando SOBRE documentacion exhaustiva; colaboracion con el cliente SOBRE negociacion contractual; respuesta ante el cambio SOBRE seguir un plan.

## Slide 5
Scrum es un marco de trabajo, no una metodologia completa: define lo...
– Scrum es un marco de trabajo, no una metodologia completa: define lo minimo y deja que cada equipo llene el resto.
– Tiene tres roles: el Product Owner, que decide QUE se hace y en que orden, y es el dueño del Product Backlog; el Scrum Master, que facilita, protege al equipo y quita impedimentos
– Y que no es el jefe; y el equipo de desarrollo, que decide COMO hacerlo y se autoorganiza.
– Tiene cinco eventos: el Sprint, que es el contenedor de duracion fija (una a cuatro semanas), la Planificacion, la Reunion diaria de quince minutos para sincronizarse
– La Revision donde se le muestra el incremento al cliente, y la Retrospectiva donde se mejora la forma de trabajar.
– Y tiene tres artefactos: Product Backlog, Sprint Backlog e Incremento, este ultimo gobernado por la Definicion de Terminado.
5
Notes: En VetCare el docente actua como vocero de Huellitas en el rol de Product Owner, y cada estudiante -o cada equipo, si el docente lo autoriza- hace de equipo de desarrollo que se compromete con un objetivo de sprint.

## Slide 6
Kanban viene de otra tradicion y su promesa es distinta: no impone...
– Kanban viene de otra tradicion y su promesa es distinta: no impone iteraciones ni roles, sino que hace visible el flujo del trabajo.
– Sus practicas centrales son visualizar el trabajo en un tablero, limitar el trabajo en curso, gestionar el flujo detectando donde se acumulan las tarjetas, hacer explicitas las politicas de cada columna y mejorar de forma continua.
– El limite de trabajo en curso es la parte que mas cuesta y la que mas sirve: si el equipo pone limite dos en la columna 'Modelando', nadie puede empezar una tercera tarea sin terminar alguna.
– El estudiante que abre cinco diagramas al tiempo y no termina ninguno es exactamente el problema que el limite de trabajo en curso resuelve.
6
Notes: En VetCare el tablero seria Por hacer / Modelando / En revision del cliente / Aprobado, y la politica de la ultima columna podria ser 'solo pasa a Aprobado si tiene diagrama, mockup y visto bueno de la clinica'.

## Slide 7
Hay dos palabras que se usan como sinonimos y significan cosas... (1/2)
– Hay dos palabras que se usan como sinonimos y significan cosas distintas: iteracion e incremento.
– Incremento es agregar un pedazo nuevo y utilizable al sistema; iteracion es volver sobre algo que ya existe y mejorarlo con base en la retroalimentacion.
– En VetCare el incremento 1 es el mockup de la ficha del paciente; cuando la veterinaria lo mira y dice 'me falta el campo de alergias y la foto de la mascota', y el equipo produce la version 2 de ese mismo mockup, eso es iteracion.
7
Notes: Agil hace las dos cosas al mismo tiempo.

## Slide 8
Hay dos palabras que se usan como sinonimos y significan cosas... (2/2)
– Y aqui aparece una regla practica que salva proyectos: cada entrega debe ser una rebanada vertical, algo que el cliente pueda ver y opinar, no una capa horizontal invisible.
– Entregar 'todas las tablas de la base de datos' no es un incremento util para Huellitas; entregar 'registrar y consultar una ficha completa de principio a fin' si lo es.
8

## Slide 9
Agil no significa trabajar sin documentacion, y este es el malentendido...
– Agil no significa trabajar sin documentacion, y este es el malentendido que mas daño hace.
– El manifiesto dice software funcionando sobre documentacion exhaustiva: lo que se rechaza es el documento inflado que nadie lee, no el documento util.
– Para nuestro Proyecto Integrador esto es central: en Seminario de Sistemas el entregable ES documentacion de diseño, y aun asi el trabajo puede ser perfectamente agil, porque se produce por incrementos, se revisa con el cliente y se corrige.
– El estudiante que solo cursa esta materia trabaja con sprints igual que los demas: sus incrementos son mockups, casos de uso y diccionario de datos, y cierra con un prototipo navegable que se puede recorrer y criticar.
9
Notes: Un equipo agil documenta historias de usuario con criterios de aceptacion, la Definicion de Terminado, las decisiones de arquitectura, el diccionario de datos y los diagramas que hagan falta, pero los escribe justo a tiempo y los mantiene vivos.

## Slide 10
El plan de sprints en Mermaid (gantt)
● ● ●
gantt
title Tres sprints de diseno de VetCare
dateFormat YYYY-MM-DD
axisFormat %d/%m
section Sprint 1
Modelo de dominio :s1a, 2026-09-01, 7d
Casos de uso nucleo :s1b, after s1a, 7d
section Sprint 2
Secuencia de agendar :s2a, after s1b, 7d
Wireframes principales :s2b, after s2a, 7d
section Sprint 3
Consolidacion paquete :s3a, after s2b, 7d
10

## Slide 11
El tablero de flujo con limite de trabajo en curso
● ● ●
flowchart LR
subgraph backlog[Backlog]
b1[HU-04]
b2[HU-05]
end
subgraph curso[En curso - LIMITE 2]
c1[HU-02]
c2[HU-03]
end
subgraph rev[En revision - LIMITE 1]
r1[HU-01]
end
subgraph listo[Terminado]
l1[HU-00]
end
backlog --> curso --> rev --> listo
%% El LIMITE es lo que hace que el tablero sirva: sin el, todo esta
%% «en curso» y nada termina. Para empezar HU-04 hay que cerrar una.
11

## Slide 12
Historia de usuario de VetCare con criterios de aceptacion
● ● ●
HU-07 Buscar historia clinica
Como veterinaria de la clinica Huellitas
quiero buscar la historia clinica de una mascota por nombre o documento
para atender la consulta sin ir al archivador de papel.
Criterios de aceptacion
Dado que la mascota Rocky esta registrada con el dueño CC 1.144.556
Cuando escribo Rocky en el buscador y presiono Enter
Entonces veo la ficha con especie, edad y las ultimas 3 consultas en <= 3 s
Dado que escribo un nombre que no existe en el sistema
Cuando presiono Enter
Entonces veo 'No se encontro el paciente' y el boton Registrar nuevo
Terminado = caso de uso + mockup + revision de un compañero + visto bueno del cliente
La historia dice quien la necesita y para que; los criterios dicen como se demuestra que quedo lista, incluido el camino que sale mal.
12

## Slide 13
Demo del dia
– Herramienta: draw.io · Excalidraw · Google Docs
– Demo: El docente arma en pantalla el tablero de VetCare, arrastra una tarjeta de 'Por hacer' a 'En revision del cliente' y muestra que pasa cuando se rompe el limite de trabajo en curso.
– Mismo dominio VetCare — no otro ejemplo. Aqui se diseña, no se programa.
13

## Slide 14
Clase 4 · Metodologias agiles
Iterar e incrementar sin dejar de documentar
Repasen las laminas de teoria: cada concepto esta completo
Siguiente clase: continuamos con el siguiente tema
Teoria al servicio del diseño