Taller Clase 8 — Decisión de la solución y alcance mínimo

Introducción a la Ingeniería · FI300101 (Ingeniería de Sistemas · UNIAJC)

Equipo: ______  ·  Integrantes: ______________________________________________

Vocero de hoy: ____________________  ·  Enlace del documento: __________________

Qué hay que hacer

Decidan qué van a construir. Escriban sus dos alternativas en una frase cada una, comparen con una matriz de criterios con pesos definidos antes de calificar, decidan y digan qué se pierde. Después fijen el alcance mínimo del semestre, la lista de lo que queda fuera, y el plan de validación.

Tiempo de trabajo: 40 min, en la sala de grupo de su equipo.

Exposición: 3 min por equipo, habla el vocero con la pantalla ya compartida.

Entregable: la matriz de decisión, el alcance mínimo con su lista de exclusiones y el plan de validación en el documento del equipo, más el flujo de la alternativa elegida en draw.io

Ritmo sugerido dentro de la sala (40 min): 10 min las alternativas y los criterios con pesos · 12 min calificar, decidir y escribir qué se pierde · 10 min el alcance mínimo y lo que queda fuera · 5 min el plan de validación. Los pesos se escriben antes de mirar las alternativas: es la regla que evita que la decisión ya estuviera tomada.

Los 5 bloques que tiene que llenar

1. LAS DOS ALTERNATIVAS

Cada alternativa en una frase, sin adjetivos, diciendo qué hace y cómo resuelve la causa elegida en el árbol de la sesión 6.

Se revisa que: las dos son realmente distintas y las dos atacan la misma causa. Dos versiones de la misma idea no son dos alternativas.

2. LOS CRITERIOS Y SUS PESOS

De 3 a 5 criterios sacados de sus requisitos no funcionales y restricciones, cada uno con un peso, escritos antes de calificar.

Se revisa que: cada criterio se puede rastrear a una restricción o requisito ya escrito, y ninguno es «el que más nos gusta».

3. LA MATRIZ Y LA DECISIÓN

Cada alternativa calificada criterio por criterio (escala 1-3) con media línea de justificación por casilla, el resultado, y la decisión.

Se revisa que: hay justificación en cada casilla. Una matriz de puros números es un adorno, no un argumento.

4. QUÉ SE PIERDE

Lo que la decisión sacrifica, en dos o tres líneas. Toda decisión sacrifica algo.

Se revisa que: hay una pérdida concreta nombrada. «No perdemos nada» significa que no compararon.

5. ALCANCE MÍNIMO Y PLAN DE VALIDACIÓN

Qué se construye este semestre (un requisito funcional completo, cumpliendo los no funcionales), la lista de lo que queda para «versión siguiente», y el plan de validación: con quién se prueba, qué tareas se le piden y qué se observa.

Se revisa que: el alcance mínimo resuelve algo por sí solo, y la persona de la prueba es ajena al equipo.

Dónde se entrega: en ExamLab

El taller se trabaja en equipo en el documento del equipo y se entrega en ExamLab (https://uniaj.examlab.workers.dev/), en el módulo Talleres. El enlace lo comparte el docente en el chat de la reunión al empezar la actividad.

Son 5 preguntas, una por cada bloque de arriba y en el mismo orden, y suman 100 puntos.

Todas son de tipo Respuesta escrita: Un cuadro de texto. Se escribe directamente en la plataforma; no se sube archivo.

La entrega es individual aunque el trabajo sea en equipo: cada integrante pega en su entrega lo que el equipo acordó. Es la forma de que quede constancia de que usted estuvo, y de que nadie pierda la nota porque el vocero se cayó de la sesión.

Cierra al terminar la sesión. Esto se califica como actividad en clase, no como tarea con plazo: se hace en la sala de grupo y se expone el mismo día.

Si un bloque pide un dibujo (un árbol, una línea de tiempo, una pantalla), pegue el enlace al dibujo en la carpeta del equipo y escriba en la respuesta los elementos que el bloque pide. La caja de texto no recibe imágenes.

ExamLab no es una plataforma oficial de la UNIAJC: es un canal del docente y se usa solo para esto. No pide datos personales suyos más allá de su nombre.

Cómo se califica

| # | Bloque | Peso |
| --- | --- | --- |
| 1 | LAS DOS ALTERNATIVAS | 15 % |
| 2 | LOS CRITERIOS Y SUS PESOS | 25 % |
| 3 | LA MATRIZ Y LA DECISIÓN | 20 % |
| 4 | QUÉ SE PIERDE | 15 % |
| 5 | ALCANCE MÍNIMO Y PLAN DE VALIDACIÓN | 25 % |

Qué se revisa en cada uno:

| Criterio | Peso |
| --- | --- |
| Las dos alternativas son realmente distintas y atacan la misma causa | 15 % |
| Los criterios se rastrean a requisitos o restricciones, y los pesos están antes de las calificaciones | 25 % |
| Cada casilla de la matriz tiene una justificación de media línea | 20 % |
| Se nombra concretamente qué se pierde con la decisión | 15 % |
| El alcance mínimo resuelve algo por sí solo y el plan de validación usa una persona ajena | 25 % |

Cómo se expone

30 s · Las dos alternativas — Una frase cada una. Sin adjetivos.

40 s · Los criterios y los pesos — De dónde salieron: qué restricción o requisito.

40 s · La decisión — Cuál ganó y por qué, con una justificación concreta.

40 s · Qué se pierde — Lo que sacrificaron. Es el minuto obligatorio.

30 s · Alcance y validación — Qué se construye y con quién se va a probar.

Si se cae la conexión de alguien: el documento del equipo está en Drive, así que lo escrito no se pierde. Quien se cayó vuelve a entrar a la sala de su equipo o aporta por el documento; si era el vocero, expone el siguiente de la lista. La nota es del equipo.

Regla del curso sobre datos de otras personas: no se suben nombres, cédulas, teléfonos ni fotos de terceros. Usen el rol: «la dueña de la papelería», «el auxiliar de la biblioteca». Es una regla de la profesión, no una formalidad del curso.