Taller PI · Clase 4 · Seminario de Sistemas

Metodologias agiles

Hilo conductor: Proyecto Integrador VetCare — diseño, no programacion.

Herramienta: draw.io · Excalidraw · Google Docs

Hoy avanzamos el PI en: Queda listo el backlog priorizado de VetCare repartido en sprints del semestre, con las primeras historias de usuario escritas con criterios de aceptacion.

Modalidad de trabajo: individual por defecto. El docente puede autorizar equipos de 2 o 3 integrantes; en ese caso el artefacto puede ser compartido, pero la entrega en ExamLab siempre es individual (cada estudiante responde las preguntas abiertas con sus propias palabras) y cualquier integrante debe poder explicar cualquier parte en 60 segundos.

1. Contexto / por que importa al PI

Por que importa al PI: el semestre completo de VetCare se va a organizar como sprints, y lo que se defina hoy en el backlog es literalmente el orden en que se van a producir los planos.

Ya vimos el enfoque tradicional y su documentacion formal; hoy se ve el otro extremo del espectro y se aprende a decidir cual parte de VetCare conviene tratar de cada forma.

Aqui se aclara de una vez el malentendido mas costoso del curso: agil no es la excusa para no documentar, y en esta asignatura la documentacion de diseño es justamente el incremento entregable.

2. Punto de partida

El equipo tiene requisitos escritos y un mapa de fases, pero no tiene ningun orden de trabajo: todos quieren empezar por la pantalla que les parece mas bonita.

La administradora de Huellitas puede dar retroalimentacion corta cada dos o tres semanas, pero no puede sentarse a leer un documento de ochenta paginas.

En el grupo circula la idea de que agil significa no escribir nada y que 'ya lo iremos viendo sobre la marcha'.

3. Pasos guiados

En Google Docs escriba el Product Backlog de VetCare con al menos ocho items redactados como historias de usuario cortas, cada uno con prioridad (Alta/Media/Baja) y una justificacion de valor para Huellitas en una linea.

Priorice el backlog en orden de arriba hacia abajo y explique por escrito, en dos renglones, por que el primer item es el primero (pista: resuelve uno de los tres dolores de la clinica).

Escriba tres historias completas con criterios de aceptacion en formato Dado/Cuando/Entonces, y asegurese de que cada historia tenga al menos un escenario alternativo o de error, no solo el camino feliz.

Redacte la Definicion de Terminado para artefactos de diseño (por ejemplo: tiene diagrama en draw.io, tiene mockup, esta revisado por un compañero y tiene el visto bueno del cliente) y escribala en la cabecera del tablero.

En draw.io o Excalidraw arme el tablero con las columnas Por hacer / Modelando / En revision del cliente / Aprobado, ponga el limite de trabajo en curso en dos para las columnas del medio, distribuya las tarjetas en tres sprints con su objetivo y entregable de diseño, exporte a PDF y suba a ExamLab.

4. Entregable

Un tablero en draw.io o Excalidraw con el Product Backlog priorizado de VetCare y las columnas de flujo con limite de trabajo en curso, mas un documento con el plan de tres sprints (objetivo y entregable de diseño de cada uno), la Definicion de Terminado y tres historias de usuario con criterios en formato Dado/Cuando/Entonces.

5. Criterios de exito

El backlog esta priorizado con un orden explicito y cada item tiene una justificacion de valor para la clinica, no un orden arbitrario.

Las tres historias siguen la estructura Como / quiero / para y cada una tiene al menos dos escenarios en Dado/Cuando/Entonces, incluido uno alternativo o de error.

Cada sprint del plan termina en un incremento que la clinica podria ver y opinar (mockup, prototipo, diagrama revisado), no en trabajo interno invisible.

El tablero declara la Definicion de Terminado y el limite de trabajo en curso, y ninguna columna del medio tiene mas tarjetas que su limite.

6. Antes de entregar (autochequeo)

☐ Si su sprint 1 se llama 'analisis' y el sprint 2 'diseño', que le va a mostrar a la veterinaria al terminar el sprint 1 que ella pueda entender y criticar?

☐ Sus criterios de aceptacion describen solo el camino feliz? Que pasa si la mascota no existe, si el nombre esta repetido o si la conexion se cae?

☐ Su Definicion de Terminado se puede verificar mirando el tablero, o incluye frases como 'que quede bien hecho' que nadie puede comprobar?

7. Entrega

Sube tu taller en ExamLab (https://uniaj.examlab.workers.dev/) — domingo 23:59. Un envio por estudiante.

8. Que vas a resolver en ExamLab

El estudiante entrega el Product Backlog priorizado de VetCare, tres historias con escenarios Dado-Cuando-Entonces, el plan de tres sprints y el tablero con limite de trabajo en curso.

El taller se resuelve y se entrega en ExamLab (https://uniaj.examlab.workers.dev/), en el modulo Talleres. Son 5 preguntas y suman 100 puntos. Lo que sigue es lo que vas a encontrar en cada una, para que sepas de antemano en que forma se responde:

Pregunta 1 - Respuesta escrita (25 pts): Product Backlog priorizado de VetCare.

Un cuadro de texto. Se escribe directamente en la plataforma; no se sube archivo.

Pregunta 2 - Respuesta escrita (25 pts): Tres historias con criterios de aceptacion.

Un cuadro de texto. Se escribe directamente en la plataforma; no se sube archivo.

Pregunta 3 - Diagrama (Mermaid) (25 pts): Plan de tres sprints de diseno en Mermaid.

El diagrama se escribe como texto en sintaxis Mermaid y la plataforma lo dibuja al instante: no se sube una imagen. Puedes disenarlo primero a mano en Excalidraw o draw.io y pedirle a una IA que lo traduzca a Mermaid (ver «Del boceto al codigo Mermaid» mas abajo).

Pregunta 4 - Diagrama (Mermaid) (15 pts): Tablero de flujo con limite de trabajo en curso.

El diagrama se escribe como texto en sintaxis Mermaid y la plataforma lo dibuja al instante: no se sube una imagen. Puedes disenarlo primero a mano en Excalidraw o draw.io y pedirle a una IA que lo traduzca a Mermaid (ver «Del boceto al codigo Mermaid» mas abajo).

Pregunta 5 - Seleccion multiple (10 pts): Verificacion: Definicion de Terminado de un artefacto de diseno.

Varias opciones y mas de una correcta; marque todas las que apliquen.

Del boceto al codigo Mermaid

La pregunta de diagrama NO recibe imagenes: se responde con codigo Mermaid (`gantt` y `flowchart`) que la plataforma dibuja al instante. No tienes que escribirlo de memoria; el camino corto es este:

1. Disena visual: Dibuja el diagrama como quieras en Excalidraw o draw.io: es mas rapido arrastrar cajas que escribir codigo, y ahi es donde piensas el modelo.

2. Traduce con IA: Copia o describe tu boceto a una IA y pidele el codigo Mermaid: «convierte este diagrama a Mermaid usando el tipo que pide el enunciado». Revisa el resultado: la IA acierta la sintaxis, no tu modelo.

3. Pega y renderiza en ExamLab: Pega ese codigo en la caja de texto de la pregunta y mira como lo dibuja la plataforma. Si no renderiza, corrige ahi mismo: lo que se califica es el diagrama renderizado dentro de ExamLab.

4. Guarda el PNG para tu PI: Exporta tambien la imagen a la carpeta de tu Proyecto Integrador. Esa copia es para tu informe; no reemplaza la respuesta en la plataforma.

Si la IA te devuelve algo que no renderiza, no lo pegues tal cual: corrigelo en ExamLab hasta ver el dibujo. Un diagrama que no renderiza no se puede calificar.

Cada pregunta trae su propio enunciado completo dentro de la plataforma: puedes resolver el taller leyendo solo ExamLab. Este documento sirve para prepararte y conservar tus respuestas. La actividad es individual; si el docente autoriza trabajo en equipo, la entrega en ExamLab sigue siendo individual.