CLAVE DOCENTE · Quiz Clase 4

DOCUMENTO DOCENTE — PRIVADO. No proyectar.

1. [OM] B

2. [OM] C

3. [OM] B

4. [OM] D

5. [V/F] F

6. [V/F] V

7. [Abierta] Incremento es agregar un pedazo nuevo y utilizable: entregar el mockup de la ficha del paciente que antes no existia. Iteracion es volver sobre lo que ya existe y mejorarlo con la retroalimentacion: la veterinaria pide campo de alergias y foto de la mascota, y el equipo produce la version 2 del mismo mockup. Agil hace las dos cosas.

8. [Abierta] Porque ningun sprint termina en algo que la clinica pueda ver y opinar: son fases de cascada con nombre nuevo y la retroalimentacion sigue llegando al final. La organizacion correcta reparte por rebanadas verticales de valor: sprint 1 ficha del paciente completa (caso de uso + mockup navegable), sprint 2 busqueda e historia clinica de punta a punta, sprint 3 reportes y metricas; cada sprint cierra con revision frente al cliente y retrospectiva.