Quiz · Clase 4 · Metodologias agiles

Version estudiante — SOLO enunciados. No proyectar la Clave docente.

Individual · 8-10 min.

1. Cual de estos es un valor del manifiesto agil, redactado correctamente?

A) Software funcionando EN VEZ DE documentacion

B) Software funcionando SOBRE documentacion exhaustiva

C) Documentacion exhaustiva SOBRE software funcionando

D) Herramientas SOBRE individuos e interacciones

2. En Scrum, quien decide el orden de prioridad del Product Backlog?

A) El Scrum Master

B) El equipo de desarrollo por votacion

C) El Product Owner

D) El cliente final directamente en la reunion diaria

3. Cual es la practica central de Kanban que evita que el equipo tenga cinco diagramas empezados y ninguno terminado?

A) La reunion diaria de 15 minutos

B) Limitar el trabajo en curso (WIP) por columna

C) Estimar en puntos de historia

D) Hacer sprints de dos semanas

4. En que evento de Scrum el equipo revisa e intenta mejorar su propia forma de trabajar?

A) Sprint Planning

B) Daily

C) Sprint Review

D) Retrospectiva

5. Trabajar de forma agil significa no producir documentacion.

( ) Verdadero    ( ) Falso

6. La reunion diaria es una sincronizacion corta del equipo para detectar bloqueos, no un informe de avance para el jefe o el docente.

( ) Verdadero    ( ) Falso

7. Explique la diferencia entre iteracion e incremento con un ejemplo concreto de VetCare.

Respuesta: ______________________________

8. Por que organizar el semestre como sprint 1 = analisis, sprint 2 = diseño y sprint 3 = construccion NO es trabajo agil? Proponga una organizacion correcta para VetCare.

Respuesta: ______________________________